# 周总结2018-08-24

# **前端组：**周总结2018-08-24

**\*本周工作**

1. 智信后台接口联调 已完成现状的 55%
2. Meta-ui npm 闭源并将现有meta-ui 组件迁移至 本地仓库
3. 前端脚手架搭建，方便快速搭建前端界面
4. OKRS项目新ui 重构，界面完成50%
5. 智信web的开发与联调60%
6. 智邮web pc 的整体开发与优化 (界面完成100%) - (接口完成60%)
7. 集控大屏的bug修改 -》 (完成60%)
8. Protal 项目维保 开发已经基本完成，正在根据产品进行优化
9. 大地精 pc 界面基本全部完成，只差图表未做，目前正在调研图表框架  
   \*下周计划
10. 智信后台接口联调与问题修改
11. 智信web的开发
12. 大地精图表框架调研与接口对接
13. Protal 维保收尾
14. 前端脚手架多模板制作-根据不同需求进行定制化模板
15. 集控大屏的bug修改
16. OKRS接口对接  
    \*问题
17. 智邮现阶段的接口开发，智信后台与智邮冲突， 后端人员没有精力来弄智邮接口。

\*周末加班安排

魏鹏鹏，张鑫