# 周总结2018-08-31

# **前端组：**周总结2018-08-31

**\*本周工作**

1. 智信后台接口联调 已完成现状的 99%，预计今天下班儿前，能完成智信后台的开发。
2. Meta-ui 的开发api 文档开发搭建
3. 前端脚手架 bh-cli 多模版建设，与交互需求
4. OKRS项目重构界面基本完成，目前正在联调接口 80%
5. 智信web的开发与联调90%
6. 智邮web pc 目前已经暂停，魏鹏鹏 在配合李孝威 完善智信 web
7. 集控大屏的bug修改完成，预计下周提测，并展开二期的开发。
8. Protal 项目维保模块已经完成，目前王亚杰在配合王培明优化 智信后台
9. 大地精 pc 现有接口已经完成，现有界面搭建完成。  
   \*下周计划
10. 继续完善meta-ui 框架组件
11. OKRS接口联调与自测
12. 智信后台的优化与测试
13. 集控大屏的二期开发
14. 大地精后续接口的联调与评审大地精后台
15. 智信web 优化与提测
16. 为bh-cli 添加新模版与模版框架的优化  
    \*问题
17. 网表的接口不适合前端使用，调用方式蠢笨。(建议不在使用网表-影响前端开发心情)
18. 大地精项目的后台，是否能复用目前斜沟的后台，还是重新做需要评审。

\*周末加班安排

无加班安排