# 周总结2018-10-19

**前端组：**

**\*本周工作**

1. 集控大屏二期开发 -- 提测
2. 智信后台汇报模块开发
3. 大地精后台与中台开发 - 提测
4. OKRS 项目搁置等待产品规划。
5. 智信web bug修改 - 1.1.2版本发布
6. 嵌套智信app h5 汇报模块提测与bug回归
7. 大地精订阅h5与在线检测 -- 提测 bug回归
8. 前端脚手架优化与meta-ui 组件开发
9. TDS技术支持  
   \*下周计划
10. 智信-汇报下周二计划上线，上线后进行二期开发
11. 智信通知中心，框架搭建与开发， 预计周三完成
12. 大地精bug回归
13. 智信后台 - 汇报模块开发 预计下周五前完成页面开发与部分接口联调
14. 智文接口修改联调 预计两周内完成开发
15. 集控室二期 bug回归。
16. 智邮框架搭建 与移动端重构 预计下周三前完成
17. 智邮项目管理框架搭建 预计下周三前完成
18. 智信web 1.1.3版本开发 预计本月底完成上线  
    \*建议

暂无

\*节日加班安排

暂无