# 周总结2018-11-09

**前端组：**

**\*本周工作**

1. 斜沟后台监控权限、智能视频、portal能源修改、 以提测；
2. 集控大屏一期反馈内容修改50%；二期BUG修改80%；
3. 汇报模块提交灰度测试
4. 智信web 1.1.3版本开发完成并提交测试
5. 大地精后台管理系统所有模块已经预上线
6. 大地精portal报警中心已经预上线，日志模块联调完成，等待后端部署提测，

在线监测已经提测，点巡检：已提测，在修改bug

1. 大地精H5订阅：已预上线，ios兼容问题未解决，在线监测：已提测，频谱图和时域 波形图暂无数据
2. 智邮项目管理框架搭建与基础页面搭建
3. 协助运维部署前端项目  
   \*下周计划

1.汇报模块完成灰度测试，根据验收结果确定上线

1. 智信web 1.1.3版本bug回归，并验收上线
2. 斜沟portal能源迭代
3. 智邮其他模块开发
4. 集控大屏二期bug修改  
   \*建议

建议运维好好维护下，前端项目部署。现在较为混乱。

\*周末加班安排

暂无