# 周总结2018-11-09

**前端组：**

**\*本周工作**

智信：

1.智信web需求评审

2.智信汇报模块上线、bug修复、及优化

3.智信后台汇报模块，及设置功能提测

智邮：

1.完成智邮用户端移动静态页面的开发。

2.完成智邮用户端pc静态页面的开发。

3.完成智邮项目管理端静态页面的开发。

智文：

1.修改登录方式，变更用户信息数据结构

斜沟：

1.集控室大屏根据产品测试提出的问题进行修改，调试报警视频播放（周一到周

五）

2.任务移动端现场免登问题解决，反馈内容加载错误BUG修复（周三周四）

3.能源管理迭代报表模式以及电力台账静态页面实现\*（周一到周五）

4.报表现场反馈问题的修改（周二周三）

5.监控模块增加菜单权限功能并上线（周四周五）

6.视频的配置模块开发上线（周二周三）

7.报警模块BUG修改上线（周一）

OKRS:

1.11月5日：参加11月底上线日任务和周任务模块的工期讨论会议，确定上线模

块。

2.11月6日-11月9日：

a.项目框架；

b.根据效果图完成日任务和周任务看板、添加任务弹层、任务详情等页面开

发

c.与产品确定编辑操作时的交互效果，完成页面开发  
\*下周计划

智信：

1.智信web与产品确认变更需求

2.智信web等待需求确认以及效果图到位后进入开发阶段

3.汇报二期开发

4.智信后台提测后的bug修改

智邮：

1.联调智邮用户端移动版的接口。

2.联调智邮项目管理端静态页面的接口。

智文：

1.进行接口联调

2.核对已有页面效果

斜沟：

1.集控室大屏集成视频播放功能，修改BUG并上线，周二完成

2.周三开始，大数据模块的框架搭建以及开发

3.周一开始，配煤模块的开发以及提测

OKRS:

1.根据后台设计的api文档编写mock数据

2.使用mock方式调数据  
\*建议

\*周末加班安排

暂无