# 周总结2018-11-16

**前端组：**

**\*本周工作**

智信：

1.汇报模块：

搜索功能开发并上线

首页周报显示空白bug修改

详情修改点赞、评论可读效果

日报添加未完成工作字段

筛选添加阅读状态选项

历史列表保存浏览位置功能

2.审批模块：

审批详情bug修复

无用资源文件删除

智邮：

1.完成智邮用户端app接口联调40%。

2.完成智邮项目管理端静态页面的开发30%。

智文：

1.修改登录方式，变更用户信息数据结构

斜沟：

1.集控室大屏完成视频卡片的开发，将全部组件刷新动画去除，个别卡片没有Y

轴添加，字体颜色改明显（周一到周五）

2.模块日志初步开发，添加菜单（周四）

3.配煤模块，装车参数菜单的开发（周一到周五上午）

4.任务H5免登兼容IOS多传token（周一）

5.智能工厂web端title修改

6.配合支持西安演示环境

OKRS:

1.登陆页面

2.日任务、周任务模块页面细节优化及交互

3.日期公共方法封装

4.mock部分数据  
\*下周计划

智信：

1.汇报模块二期迭代

2.智信web现有bug修改

智邮：

1.联调智邮用户端移动版的接口90%。

2.联调智邮项目管理端静态页面的接口60%。

智文：

1.进行接口联调

2.核对已有页面效果

斜沟：

1.周一开始，密控模块的迭代

2.周一开始，能源管理smartbi的迭代

OKRS:

1.根据后台接口情况安排开发计划  
\*建议

\*周末加班安排

暂无